**Scrum**

* Planejamento (meetings)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scrum (Sprints : 4 dias )** | | |
| **Atividade** | **Quando?** | **Obs** |
| **Sprint Planning** | Segunda - 10:30 |  |
| **Daily Scrum** | Terça e Quarta - 16:15 | Às quintas-feiras os horários não se encaixam e nos demais dias é feita juntamente com as outras reuniões |
|  |
|  |
| **Sprint Review** | Sexta - 19:30 |  |  |

* Scrum Team
* Amanda
* Jarom
* Joaquim
* Paula
* Planning Poker

Referência: <https://www.luiztools.com.br/post/planning-poker-como-estimar-tempo-de-desenvolvimento-de-software/>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planning Poker** | | |
| **Atividade** | **Responsável** | **Peso Atribuído** |
| Listagem de todos os usuários | **Paula** | 13 |
| Listagem de um único usuário | 3 |
| Inserção de um usuário | 8 |
| Modificação de um usuário | 13 |
| Deleção de um usuário | 13 |
| Documentação(Read-me) | 2 |
| Burndwon | 2 |
|  | | |
| Listagem de todos os fornecedores | **Amanda** | 13 |
| Listagem de um único fornecedor | 3 |
| Inserção de um fornecedor | 13 |
| Modificação de um fornecedor | 13 |
| Deleção de um fornecedor | 13 |
|  | | |
| Listagem de todos os produtos | **Jarom** | 8 |
| Listagem de todos os produtos de um determinado fornecedor | 3 |
| Listagem de um único produto de um determinado fornecedor | 8 |
| Inserção de um produto( (ass a um fornecedor) | 8 |
| Modificação de um produto (ass a um fornecedor) | 13 |
| Deleção de um produto (ass a um fornecedor) | 13 |
|  | | |
| Modelagem e criaçao de bd | **Joaquim** | 3 |
| Listagem de todas as compras | 2 |
| Listagem de todas as compras de um usuário específico | 2 |
| Listagem de todas as compras de um produto específico | 2 |
| Inserção de uma compra (associada a um produto e um usuário) | 2 |
| Deleção/cancelamento de uma compra específica | 3 |
| Migração de banco de dados  Documentação  heroku | 13 |
| Mockagem de dados | 3 |
| Heroku | 2 |